## Slide 1
BroGourmet — 최종 서비스 출시 로드맵
체크리스트 · 비즈니스 후보 · 요약 | 기준일: 2026-04-19 (KST)

## Slide 2
로드맵 흐름 (요약)
【현재】 BroG·지도·MyG·커뮤니티·게임 / 가입·인증·JWT / 결제·KCP·포인트 / 스폰서·이벤트·관리자 / nginx·CORS·Vite
【출시 직전】 법무·개인정보 / 운영·모니터링·백업 / PG·도메인·프로덕션 키 / 신고·모더레이션
【성장·수익】 스폰서·지역 광고 / 가맹·이벤트·유료 노출 / 데이터·추천·B2B

## Slide 3
우선순위 높은 수정·보완
# | 항목 | 세부 | 완료
2.1 | 출시 빌드·환경 | 프로덕션 키 분리·www에서 LAN API 금지 | ☐
2.2 | 단계적 오픈 | BROG_ONLY 등 단계·메뉴 합의·문서화 | ☐
2.3 | 법·정책 | 약관·개인정보·위치·결제/환불·동의 | ☐
2.4 | 개발용 노출 | 가입/인증 DEV 문구 프로덕션 숨김 | ☐
2.5 | 보안 | CSP·입력검증·의존성 (쿠키는 후속 가능) | ☐
2.6 | 결제·정산 | 콜백·취소·영수증·CS | ☐
2.7 | 운영 | 백업·복구·헬스·로그 | ☐
2.8 | 신뢰 | 신고·차단·검토 최소 설계 | ☐

## Slide 4
추가 기능 아이디어
# | 아이디어 | 메모 | 완료
3.1 | 온보딩 | BroG / MyG / 지도 짧은 안내 | ☐
3.2 | 알림 | 웹 푸시·알림톡(정책·비용) | ☐
3.3 | 검색·발견 | 즐겨찾기·최근 본 매장 | ☐
3.4 | 가맹/사장님 | 조회 등 최소 지표 | ☐

## Slide 5
비즈니스 모델 후보 (제품 연결)
축 | 설명 | 연결
스폰서·광고 | 구·카테고리·지도 슬롯 | 스폰서 스페이스·클릭 측정
가맹·이벤트 | 등록비·참가비 | merchant intent·Payment
포인트 | 충전 후 사용 | point_charge·소비처 정의
구독 | 프리미엄 혜택 | payment tab=user·과금 정의
리드 | 문의·예약 중개 | 상세·외부 링크
B2B 리포트 | 익명 집계 리포트 | 프라이버시 가이드

## Slide 6
새 방향 아이디어 (선택)
「이 동네 오늘의 메뉴」 큐레이션 → 스폰서와 묶기
점메추(SADARI) × 스폰서 — 비침습 한 줄
지역 미디어 제휴 — 스폰서 패키지 공동 판매

## Slide 7
한 줄 요약
기술적으로는 지도·UGC·결제·스폰서·관리까지 MVP 이상.
최종 서비스까지 남은 일은 법무·운영·실결제·신뢰(신고/모더레이션)·수익 설계를 제품에 녹이는 일.
문서: docs/service-launch-roadmap.md | 재생성: python scripts/generate_service_launch_ppt.py